# ⚖️ LawBase

# MASTER BLUEPRINT & EXECUTION PLAN

## الخطة التنفيذية الشاملة — المرجع الوحيد للتطوير

---

**الإصدار:** v2.1 — 2026-04-13

**Stack:** React 18 + Vite + Firebase Compat v9

**حالة المشروع:** Stable Release — تم إصلاح جميع الأخطاء الحرجة، والمشروع جاهز تشغيليًا مع وجود ديون تقنية منظمة ومؤجلة عمدًا

> **مهم جدًا:**

> هذه الوثيقة هي المرجع التنفيذي الأعلى للمشروع.

> عند أي تعارض بينها وبين أي ملاحظات أو شاتات سابقة، **هذه الوثيقة هي التي تفوز**. [file:19][file:18]

---

# القسم الأول: تعريف المشروع

**LawBase** هو نظام إدارة قضايا قانونية مصري مبني Arabic-first UI، بواجهة RTL كاملة، ويعتمد على Firestore كطبقة بيانات مركزية من خلال `Storage.js` فقط، مع بنية React حديثة قائمة على Contexts + Services + Hooks. [file:19][file:1]

الهدف من المشروع ليس فقط إدارة القضايا، بل إدارة دورة العمل القانونية كاملة:

- القضايا

- الجلسات

- الأحكام

- المهام

- الأرشيف

- المرفقات

- الأتمتة

- الاشتراكات والصلاحيات

- الـ audit trail للإجراءات الحساسة [file:19][file:1]

---

# القسم الثاني: الحقيقة الحالية للمشروع

المشروع الآن **ليس في مرحلة إنقاذ**، بل في مرحلة **تثبيت وتحسين بعد الإطلاق**.

معنى ذلك أن:

- جميع الأخطاء الحرجة الأساسية تم علاجها.

- البنية العامة تعمل.

- الأولوية الحالية هي **الضبط، التوثيق، منع التكرار، وإغلاق الفجوات المتبقية بحذر**. [file:18][file:19]

---

# القسم الثالث: الحالة الفعلية للـ Patches

## Patches Status

| Patch | الحالة | التفصيل |

|---|---|---|

| P0 | ✅ 100% | Firebase compat + Contexts + Storage foundation [file:18] |

| P1 | ✅ 100% | Attachments + LocalFileIndex + CloudSync [file:18] |

| P2 | ✅ 100% | Case Flags + Badges [file:18] |

| P3 | ✅ 100% | Judgments Agenda + Deadline Calc [file:18] |

| P4 | ✅ 100% | Tasks UI: settings/manual icon fixed + filters + tooltip [file:18] |

| P5 | ✅ 100% | Workspace Switcher [file:18] |

| P6 | 🟡 90% | Sessions + print.css مكتملان، ويتبقى workspace-name print header [file:18] |

| P7 | ✅ 100% | Archive [file:18] |

| P8 | ✅ 100% | Session Rollover [file:18] |

| P9 | 🟡 90% | Templates تعمل، لكن التجزئة مؤجلة لأن الملف monolith [file:18] |

| P10 | ✅ 100% | AI Panel + AssistantService + ContextBuilder [file:18] |

| P11 | ✅ 100% | Mobile PWA مكتمل: manifest + sw.js + CameraUpload + InstallPrompt + drawer [file:18] |

| P12 | ✅ 100% | Firebase Storage upload/delete + signed URLs مكتملة [file:18] |

| P13 | 🟡 82% | AuditLogger + SubscriptionManager + FeatureGate + wiring كبير داخل Settings [file:18] |

## تفسير P13 الحالي بدقة

P13 ليس 70% كما في النسخ القديمة، بل **82%** حاليًا، لأن عدة أجزاء تم ربطها بالفعل داخل `Settings.jsx`:

- members role/active audit

- workspace options audit

- general settings audit

- subscription wiring

- reset workspace audit log [file:18][file:19]

المتبقي في P13 ليس “غياب النظام”، بل **استكمال fine-grained audit** لبعض mutations، خاصة custom rules وبعض الأفعال الجانبية المتبقية. [file:18]

---

# القسم الرابع: ما تم إصلاحه فعليًا

## أخطاء حرجة مغلقة

- **BUG-1**: إصلاح مرجع قاعدة البيانات `_db` داخل `Storage.js`. [file:18][file:19]

- **PERF-1**: إضافة `.limit()` لاستعلامات Firestore لتحسين الأداء. [file:18][file:19]

- **WIRE-2**: حماية `sessionsHistory` باستخدام `arrayUnion` بدل full replace. [file:18][file:19]

- **WIRE-1**: ضمان استدعاء `evaluateRules()` بعد الـ case mutations. [file:18][file:19]

- **LOGIC-1**: إصلاح manifest icon paths وتفعيل PWA بشكل صحيح. [file:18][file:19]

- **PERF-3**: نقل خط Cairo للعمل محليًا عبر `@fontsource/cairo` بدل الاعتماد على CDN. [file:18]

- **PERF-4**: إضافة `loading="lazy"` للصور غير الحرجة. [file:18][file:19]

- **CSS-1**: إصلاح malformed/orphan CSS في `src/styles/index.css` وإعادة نجاح الـ build/minification. [file:18]

## توحيد وتكرار مغلق

- **DUP-1**: توحيد `isInspectionTask()` داخل `src/utils/caseUtils.js` مع التأكد من سلامة الاستيرادات. [file:18][file:19]

- **DUP-2**: توحيد Date formatting عبر `DateUtils.js` مع الحفاظ على تنسيق `DD/MM/YYYY`. [file:18]

- **DUP-3**: توحيد Auto-task logic عبر helper مشترك في `TaskEngine.js` بدل تكرار المنطق في `useJudgmentsData.js`. [file:18]

---

# القسم الخامس: المتبقي فعليًا

## ديون تقنية ما زالت مفتوحة

- **WIRE-3**: تطبيق متسق لـ `isInspectionTask()` على loaders داخل `CaseTasksTab.jsx`. [file:18][file:19]

- **WIRE-4**: نقل أي Firestore direct calls متبقية من `ActivationRequest / SuperAdmin` إلى `Storage.js`. [file:18][file:19]

- **WIRE-5**: استكمال استدعاءات `AuditLogger.log()` لبعض mutations غير المغطاة بعد. [file:18][file:19]

## ملفات ضخمة مؤجلة

| الملف | الحالة | الملاحظة |

|---|---|---|

| `src/pages/Templates.jsx` | ⚠️ كبير جدًا | يعمل لكنه يحتاج تجزئة لاحقًا [file:18][file:19] |

| `src/pages/Settings.jsx` | ⚠️ كبير جدًا | يعمل لكن تضخم بشدة ويحتاج إعادة تنظيم لاحقًا [file:18][file:19] |

| `src/engine/RulesEngine.js` | 🟡 مهم | مرشح للتقسيم لاحقًا [file:19] |

| `src/pages/Archive.jsx` | 🟡 مهم | قابل للتجزئة لاحقًا [file:19] |

---

# القسم السادس: خريطة البنية المرجعية

مرجع المسارات الوحيد هو `Project_tree.md`، ويجب الرجوع إليه قبل أي import أو إنشاء ملف جديد لتجنب التكرار أو وضع ملف في مكان خاطئ. [file:1]

## الهيكل العام

- `src/data/Storage.js` هو **البوابة الوحيدة** للتعامل مع Firestore. [file:1]

- `src/services/AuditLogger.js` مسؤول عن audit trail. [file:1]

- `src/services/SubscriptionManager.js` مسؤول عن feature access بالاعتماد على الخطة. [file:1]

- `src/pages/` لصفحات المستوى الأعلى، ومنها `Settings.jsx`. [file:1]

- `src/utils/caseUtils.js` يحتوي التوابع المشتركة مثل `isInspectionTask()`. [file:1]

---

# القسم السابع: القواعد الذهبية التي لا تُكسر أبدًا

## قواعد البيانات

1. كل Firestore write يستخدم `{ merge: true }` بدون استثناء. [file:19]

2. `sessionsHistory` يتم تحديثها بـ `arrayUnion` فقط — لا spread، لا full replace. [file:19]

3. كل Firestore call يمر عبر `Storage.js` فقط — لا direct Firestore calls داخل المكونات. [file:19][file:1]

4. `evaluateRules()` يجب أن تُستدعى بعد كل case mutation. [file:19]

5. عند التعامل مع الحقول، يبقى المرجع المركزي في طبقة البيانات هو الأساس. [file:19]

## قواعد الكود والـ workflow

1. اقرأ الملف أولًا قبل أي تعديل. [file:19]

2. لا تكتب patch ضخم في خطوة واحدة؛ جزّئ المهمة إلى sub-tasks صغيرة.

3. لا تكتب كودًا إلا عندما يكون الملف الأصلي حاضرًا في الـ context. [file:19]

4. لا تحذف كودًا قائمًا إلا لو كان مطلوبًا صراحة أو ثبت يقينًا أنه زائد.

5. أي تعديل على `Storage.js` أو `RulesEngine.js` يحتاج انتباه خاص للـ side effects.

6. لا ملف يتجاوز 300 سطر كقاعدة عامة، لكن `Settings.jsx` و`Templates.jsx` استثناءات مؤقتة حتى وقت التفكيك المنهجي. [file:19][file:18]

---

# القسم الثامن: منهجية التنفيذ الإلزامية

عند طلب patch جديد، يجب أن يكون أسلوب التنفيذ كالتالي:

```text

STEP 1: READ: [حدد الملف والأسطر المطلوبة قراءتها أولاً]

STEP 2: TASK & SUB-TASKS: [قسّم المهمة إلى خطوات صغيرة]

STEP 3: CONSTRAINTS: [القواعد الذهبية المرتبطة]

STEP 4: SELF-REVIEW: [Checklist واضح]

STEP 5: ACCEPTANCE TEST: [كيف نختبر النجاح]

```

هذه الصيغة أصبحت هي الصيغة المعتمدة للمشروع، وهي أدق من الصيغة القديمة المختصرة التي كانت تعتمد فقط على TASK | FILES | LINES. [file:19]

---

# القسم التاسع: نقطة الوقوف الحالية

هذه هي **نقطة الوقوف الدقيقة** عند بدء أي شات جديد:

- المشروع stable ومش شغال rescue mode.

- P11 وP12 مكتملان بالكامل. [file:18]

- P13 وصل إلى 82% وليس 70%. [file:18]

- PERF-3 منجز بالفعل، فلا يجب اقتراحه مرة أخرى كمهمة حالية. [file:18][file:19]

- `Settings.jsx` تم فيه wiring كبير، لكن لا يزال يحتاج fine-grained audit لاحقًا. [file:18][file:9]

- يوجد mini-patch منجز داخل Settings:

- custom fields unsaved indicator

- reset workspace audit log [file:18][file:9]

---

# القسم العاشر: رؤيتي لصفحة Settings

## الوضع الحالي

`Settings.jsx` يقوم بوظيفته فعليًا، لكنه أصبح ملفًا ضخمًا جدًا ومتعدد المسؤوليات: general settings، options، appearance، members، import/export، audit، subscription، admin، custom rules، custom fields — وكل هذا داخل صفحة واحدة كبيرة. [file:18][file:19]

المشكلة ليست أن الصفحة “مكسورة”، بل أنها:

- صعبة الصيانة

- عالية الحساسية لأي patch

- معرضة لتعارضات Copilot

- تزيد احتمال أخطاء JSX/merge عند أي تعديل مستقبلي [file:18]

## ما لا يجب فعله الآن

لا أنصح الآن بـ:

- إعادة كتابة الصفحة من الصفر

- refactor شامل دفعة واحدة

- استخراج 6–8 ملفات في patch واحد

لأن ذلك يرفع مخاطرة regression على جزء حساس جدًا من التطبيق.

الوضع الصحيح الآن هو **التجميد الجزئي + الإصلاحات الصغيرة الذكية**. [file:18]

## ما يجب فعله لاحقًا

عند فتح ملف Settings للتطوير، الأولوية يجب أن تكون بهذا الترتيب:

### المرحلة 1: تثبيت وظيفي صغير

- استكمال `WIRE-5` فقط داخل Settings، وخاصة custom rules mutations.

- مراجعة أي action حساس غير مسجل في audit.

- الحفاظ على السلوك الحالي بالكامل. [file:18][file:9]

### المرحلة 2: فصل منطقي خفيف

استخراج الصفحة إلى وحدات فرعية **بدون تغيير سلوك**:

- `SettingsGeneralSection.jsx`

- `SettingsOptionsSection.jsx`

- `SettingsMembersSection.jsx`

- `SettingsAuditSection.jsx`

- `SettingsSubscriptionSection.jsx`

- `SettingsAdminSection.jsx`

- وربما hook مخصص مثل:

- `useSettingsState.js`

- `useWorkspaceMembers.js`

لكن هذا يتم **على batches صغيرة**، وليس دفعة واحدة. [file:19][file:18]

### المرحلة 3: تحسين UX

بعد التثبيت والفصل:

- توحيد feedback patterns للنجاح/الخطأ

- إظهار dirty state بشكل متسق في أكثر من section

- تحسين save granularity بدل الاعتماد على حفظ عام في بعض المناطق

- تقليل الـ inline styles تدريجيًا لصالح أنماط أو مكونات مشتركة

- جعل تبويب audit أكثر فائدة مع filters أو labels أو grouping أفضل

## رؤيتي المعمارية لصفحة Settings

أفضل شكل مستقبلي للصفحة:

- **container page** خفيف جدًا

- كل tab عبارة عن section component مستقل

- الخدمات والبيانات تبقى كما هي عبر `Storage.js` و`AuditLogger`

- نقل المنطق المتكرر إلى hooks صغيرة

- بقاء الـ mutations كما هي وظيفيًا لمنع regression

بمعنى أوضح:

**لا نغيّر behavior، نغيّر قابلية الصيانة فقط.**

---

# القسم الحادي عشر: الخطة القادمة المقترحة

## الترتيب المقترح القادم

1. **WIRE-5**: استكمال الـ audit الناقص في mutations الحساسة، خصوصًا custom rules وsettings side actions. [file:18]

2. **WIRE-4**: تنظيف أي direct Firestore calls متبقية ونقلها إلى `Storage.js`. [file:18][file:19]

3. **WIRE-3**: توحيد استخدام `isInspectionTask()` في loaders. [file:18][file:19]

4. بعد ذلك فقط نقرر:

- هل نبدأ في mini-refactor لـ Settings

- أم نؤجل التفكيك لما بعد مزيد من الاستقرار

## أفضل خطوة بداية في شات جديد

لو بدأت شات جديد، أول مهمة أوصي بها هي:

**استكمال WIRE-5 داخل Settings فقط، وباتشات صغيرة جدًا، starting from customReminderRules actions.** [file:18][file:9]

---

# القسم الثاني عشر: البرومبت المرجعي للشات الجديد

انسخ النص التالي في بداية أي شات جديد:

```text

أنت المهندس التقني والمستشار البرمجي لمشروع LawBase.

السياق الكامل للمشروع:

- LawBase: نظام إدارة قضايا قانونية مصري — React 18 + Vite + Firebase Compat v9

- RTL كامل، خط Cairo محلي، Arabic-first UI، Firestore كـ backend

- المرجع الوحيد: LAWBASE_BLUEPRINT_PLAN.md + MIGRATION_STATUS.md

- مرجع الهيكلية: Project_tree.md هو المرجع المكاني الوحيد

- المشروع حالياً Stable Release وليس Rescue Mode

القواعد الذهبية التي لا تُكسر أبداً:

- كل Firestore write يستخدم { merge: true }

- sessionsHistory بـ arrayUnion فقط — لا spread

- كل Firestore call عبر Storage.js فقط

- evaluateRules() بعد كل case mutation

- isInspectionTask() مستوردة من src/utils/caseUtils.js

- لا ملف يتجاوز 300 سطر إلا الملفات المؤجلة تجزئتها

- عند تعديل Storage.js أو RulesEngine.js حذرني من التأثيرات الجانبية

منهجية العمل:

1. القراءة أولاً قبل أي تعديل

2. تقسيم أي patch إلى sub-tasks صغيرة

3. إخراج checklist بعد التنفيذ

4. كتابة البرومبت بهذا الشكل:

STEP 1: READ

STEP 2: TASK & SUB-TASKS

STEP 3: CONSTRAINTS

STEP 4: SELF-REVIEW

STEP 5: ACCEPTANCE TEST

الحالة الحالية الدقيقة:

- P11 = 100%

- P12 = 100%

- P13 = 82%

- PERF-3 منجز بالفعل

- المتبقي الأهم: WIRE-5 ثم WIRE-4 ثم WIRE-3

- Settings.jsx ملف ضخم يعمل حاليًا لكن نريد التعامل معه بباتشات صغيرة وآمنة فقط

ابدأ دائمًا بمراجعة الملف أولًا، ثم اقترح أصغر patch ممكن.

```

---

# القسم الثالث عشر: ملاحظات ختامية تنفيذية

- لا يجوز بعد الآن الرجوع لوثيقة تعتبر P13 = 70% أو PERF-3 كمهمة مفتوحة، لأن ذلك أصبح قديمًا. [file:18][file:19]

- لا يجوز البدء في refactor واسع لـ `Settings.jsx` قبل إغلاق الجزء المتبقي من `WIRE-5`. [file:18][file:9]

- عند أي شك في المسارات أو أماكن الملفات، يجب الرجوع إلى `Project_tree.md` أولًا. [file:1]

- الهدف الحالي ليس “إعادة بناء LawBase”، بل **الحفاظ على الاستقرار مع تحسينات دقيقة جدًا ومتعمدة**. [file:18][file:19]

---

# END BLUEPRINT v2.1